Cahier des charges : Projet de consolidation des balances générales

1. Introduction

Ce document définit les spécifications et les exigences pour le projet de consolidation des balances générales de toutes les sociétés du groupe Inviso.

2. Objectifs

L'objectif principal de ce projet est de standardiser les plans comptables des différentes filiales afin de permettre une consolidation automatique des balances générales. Les objectifs spécifiques incluent :

- Standardisation des plans comptables.

- Automatisation de la consolidation des balances générales.

- Production d'un rapport détaillé présentant la situation des comptes de toutes les filiales, avec un total général par périmètre défini.

3. Spécifications techniques

- Utilisation de Microsoft Excel pour la consolidation des balances.

- Collaboration avec les différentes filiales pour standardiser les plans comptables et assurer la cohérence des données.

4. Fonctionnalités spécifiques

- Importation automatique des données de chaque filiale dans le modèle Excel de consolidation.

- Standardisation des codes comptables pour assurer la compatibilité entre les différentes filiales.

- Calcul automatique des totaux généraux par périmètre défini.

5. Livraison attendue

- Un modèle Excel fonctionnel permettant la consolidation automatique des balances générales.

- Un rapport détaillé présentant la situation des comptes de toutes les filiales, avec les totaux généraux par périmètre.

6. Échéancier et Suivi

- Réunion de lancement : Lundi 29/04 à 15h.

- Standardisation des plans comptables : Semaine du 29/04.

- Développement du modèle Excel de consolidation : Semaine du 06/05.

- Tests et débogage : Semaine 13/05.

- Présentation du projet : 17 mai.

- Finalisation du rapport et livraison : Semaine 20/05.

7. Support et Communication

- Réunions régulières pour discuter de l'avancement du projet et résoudre les problèmes éventuels.

- Communication ouverte avec les filiales pour garantir la cohérence des données et la collaboration sur la standardisation des plans comptables.

8. Acceptation et Validation

- Une phase de test sera effectuée avant la livraison pour s'assurer que le modèle Excel répond aux exigences définies dans ce cahier des charges.

Ce cahier des charges est sujet à modifications avec l'accord des parties concernées.

Fait le 29 Avril 2024